SPECYFIKACJA

# ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZP/MOK/3/2016

znak sprawy- nr z rejestru zamówień

## Zamawiający:

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY

ul. 3 MAJA 91A, 41-800 Zabrze

Postępowanie w trybie:

Przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej

nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 p.z.p.

Nazwa zamówienia:

Zmiana sposobu użytkowania byłej sali gimnastycznej

na obiekt „Małej Sali” (obiekt kultury) w budynku położonym przy ul. Park Hutniczy 11 w Zabrzu (budynek w Kwartale Sztuki) wraz z zabudową infrastruktury technicznej i drogowej – inwestycja prowadzona na terenie dz. Nr 372/35, 425/35, 426/35

w ramach zadania pn.:

Termomodernizacja budynku Małej Sali w Zabrzu

przy ul. Park Hutniczy 11 – Etap II, część 1

Rodzaj:

ROBOTA BUDOWLANA

ZATWIERDZAM: mgr Katarzyna Flak Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury 24.10.2016r. ……………………………………………… (data, podpis i pieczątka Zamawiającego) Data: 24.10.2016r.

SPIS ZAWARTOŚCI SIWZ

CZĘŚĆ I- OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA  SIWZ

CZĘŚĆ II- DODATKOWE POSTANOWIENIA SIWZ

CZĘŚĆ III- SZCZEGÓLNE POSTANOWIENIA SIWZ

CZĘŚĆIV- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ V- WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ VI- WZORY FORMULARZY

CZĘŚĆ I - OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA  SIWZ

1.  Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

Miejski Ośrodek Kultury

ul. 3 Maja 91a, 41-800 Zabrze

Telefon: 32 278 08 02, 531-614-667

Faks: 32 278 08 02

Strona internetowa: www.mok.art.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek- piątek 700-1500

2. Tryb udzielenia zamówienia

Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony, zgodnie art. 39 i następne, ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), zwaną dalej „p.z.p.”.

3.  Opis przedmiotu zamówienia

3.1 Przedmiotem zamówienia jest:

Zmiana sposobu użytkowania byłej sali gimnastycznej na obiekt „Małej Sali” (obiekt kultury)                     w budynku położonym przy ul. Park Hutniczy 11 w Zabrzu (budynek w Kwartale Sztuki)                            wraz z zabudową infrastruktury technicznej i drogowej – inwestycja prowadzona                                               na terenie dz. Nr 372/35, 425/35, 426/35

w ramach zadania pn.:

Termomodernizacja budynku Małej Sali w Zabrzu

przy ul. Park Hutniczy 11 – Etap II, część 1

Zakres robót (etapu II, część 1) obejmuje między innymi wykonanie nw. robót:

- nie objętych dokumentacją projektową:

- zabezpieczenie budynku – robót wykonanych w I-szym etapie – przed uszkodzeniem i/lub przypadkową dewastacją wraz z ewentualnym, nieodpłatnym naprawieniem wyrządzonych szkód;

- współudział w uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu (po zakończeniu wszystkich robót remontowych).

- objętych dokumentacją projektową:

      - Roboty rozbiórkowe, przekucia, nadproże stalowe;

      - Budowę ścianek działowych (murowanych i z płyt G-K);

      - Remont stropu w części socjalnej;

      - Wymianę belek drewnianych wraz z impregnacją p. grzybiczną i p. pożarową, wykonanie drewnianego włazu dachowego;

      - Wydzielenie zaplecza sceny oraz pomieszczeń WC, w tym dla osób niepełnosprawnych i SWC (stacji wymienników ciepła);

      - Gładzie, tynki, malowanie ścian, licowanie ścian płytkami i płytkowanie posadzki (uzupełnienie);

      - Wykonanie i montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej;

      - Wykonanie sufitów podwieszonych z płyt G-K lub z blachy trapezowej;

      - Dostawę i montaż gaśnic, wyposażenia pomieszczeń WC w akcesoria łazienkowe;

      - Dostawę i montaż krat pomostowych i konstrukcji wsporczych, drabiny wewnętrznej;

- Montaż stopni dachowych, remont – uszczelnienie kominów murowanych;

- Wykonanie podejść wod-kan. wraz z montażem urządzeń sanitarnych i baterii;

- Montaż grzejników (4 kpl) i głowic termostatycznych;

- Wykonanie instalacji wentylacji;

- Montaż instalacji elektrycznej oświetlenia (lampy ze źródłami światła, żyrandole);

- Okablowanie do instalacji ochrony przed włamaniem.

Zakres prac i czynności Wykonawcy obejmuje również:

- organizację placu i zaplecza budowy (socjalnego i magazynowego), wywieszenie tablicy informacyjnej;

- opracowanie Planu BIOZ;

- zabezpieczenie terenu budowy i zapewnienie bezpieczeństwa osobom trzecim oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania placu budowy przez cały czas trwania realizacji zadania;

- posiadanie ważnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej deliktowej 
i kontraktowej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, 
na kwotę nie mniejszą niż 750.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia przez cały okres realizacji zadania (wybrany Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć odpowiednią polisę do dnia zawarcia umowy);

- uzgodnienie z Zamawiającym szczegółowego harmonogramu robót;

- uzyskanie wymaganych zezwoleń, przeprowadzenie wymaganych prób, badań i odbiorów w tym odbiorów technicznych instalacji i urządzeń przez odpowiednie służby wraz z dokonaniem ewentualnych opłat;

- wywóz materiałów z rozbiórki do miejsca ich składowania i utylizacji wraz z uiszczeniem wymaganych opłat;

- wykonanie dokumentacji zdjęciowej inwestycji od momentu przekazania placu budowy do dokonania odbioru końcowego zadania. Dokumentacja między innymi będzie stanowiła materiał dowodowy w przypadku zaistnienia sytuacji spornych w trakcie realizacji inwestycji  
i w okresie gwarancyjnym;

- ponoszenie opłat za energię elektryczną dla potrzeb budowy wg wskazań licznika oraz za wodę do celów budowy po zawarciu umowy o dostawę wody z Zabrzańskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i kanalizacji Sp. z o.o. (uwaga: obiekt nie jest podłączony do sieci kanalizacji sanitarnej);

- inne opłaty wynikające z realizowanych robót (np. UDT);

- sprzątanie i mycie po robotach budowlanych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część IV SIWZ oraz dokumentacja projektowa 
pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku sali gimnastycznej na obiekt Małej Sali  - obiekt kultury – w budynku położonym  przy ul. Park Hutniczy 11 w Zabrzu (budynek w Kwartale Sztuki), w ramach zadania pn.: Termomodernizacja budynku Małej Sali w Zabrzu przy ul. Park Hutniczy 11 – Etap II”.

Wymagany okres gwarancji – nie mniej niż 5 lat.

Zakres robót ujęty w dokumentacji projektowej, w ramach niniejszego zamówienia nie obejmuje:

- remontu elewacji,

- utwardzenia powierzchni zewnętrznych,

- montażu gzymsów wewnętrznych,

- malowania ścian (ocieplonych od wewnątrz) i lakierowania podbitki drewnianej wewnątrz budynku,

- montażu ażurowych belek-kratownic oraz dostawy sceny i drabiny aluminiowej,

- wyposażenia w meble (biurka, krzesła) oraz montażu zasłon okiennych i kurtyn scenicznych,

- kanalizacji deszczowej,

- montażu instalacji nagłośnienia z dostawą urządzeń,

- montażu instalacji oświetlenia scenicznego z dostawą urządzeń.

3.2. Rozwiązania równoważne

Ilekroć w specyfikacji, umowie, dokumentacji projektowej i innych załącznikach, jest mowa 
o „produkcie, materiale czy systemie typu lub np…” należy przez to rozumieć produkt, materiał czy system taki jak zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach technicznych nie gorszych niż zaproponowany.

Wszystkie użyte w specyfikacji umowie, dokumentacji projektowej i innych załącznikach, znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów a nie są wskazaniem na producenta.

Użyte wszelkie nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający traktuje jako informację uściślającą, która została użyta wyłącznie w celu przybliżenia potrzeb Zamawiającego.

Dopuszcza się użycie do realizacji robót budowlanych produktów równoważnych, w stosunku do ich jakości, docelowego przeznaczenia i spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Przez jakość należy rozumieć zapewnienie minimalnych parametrów produktu wskazanego w SIWZ, umowie, (dokumentacji projektowej) i innych załącznikach. Wykonawca, który do wyceny przyjmie rozwiązania równoważne jest zobowiązany udowodnić równoważność przyjętych urządzeń, sprzętu i materiałów.

W celu potwierdzenia, że oferowane rozwiązanie równoważne spełnia wymagania określone 
w SIWZ, wykonawca złoży Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia równoważnego, w którym dla każdego produktu określi nazwę producenta, typ/model oraz inne cechy produktu pozwalające na jednoznaczną identyfikację zaoferowanego produktu i potwierdzenie zgodności 
z opisem przedmiotu zamówienia.

Zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”) oraz załącznikach do SIWZ, za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy Pzp, w tym dokumenty równoważne.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego (dostawy, usługi, roboty budowlane) spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Nie złożenie takiego wykazu będzie równoznaczne z przyjęciem rozwiązań wskazanych w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ.

  - Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych 
w SIWZ wraz z załącznikami.

- Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:

- Wykonanie robót budowlanych,

- Wykonanie robót instalacyjnych  wodno-kanalizacyjnych i sanitarnych, instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

- Wykonanie robót w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych.

Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności w zakresie jak wyżej będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 roku poz. 1502 ze zmianami).

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed rozpoczęciem określonych robót oraz co miesiąc przez cały okres ich realizacji składał Zamawiającemu oświadczenie o sposobie zatrudnienia osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt. 1).

- Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie zanonimizowanych umów o pracę (bez imienia i nazwiska, adresu i wynagrodzenia) zawartych przez Wykonawcę lub podwykonawców z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa w pkt. 1).

- Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów o pracę, o których mowa w pkt. 3)  zawartych przez Wykonawcę lub podwykonawców z pracownikami wykonującymi czynności,  o których mowa w ust. 1 w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 3 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na umowę o pracę oraz skutkować będzie  zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę 
z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umową cywilnoprawną.

3.4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część IV SIWZ.

3.5 Kod CPV:

45000000-7  – Roboty budowlane

45100000-8  – Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1  – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne

45111000-8  – Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111220-6  – Roboty w zakresie usuwania gruzu

45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45220000-5  – Roboty inżynieryjne i budowlane

45231110-9  – Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

45231112-3  – Instalacja rurociągów

45260000-7  – Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty

specjalistyczne

45261000-4  – Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45262100-2  – Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45262500-6  – Roboty murarskie i murowe

45300000-0  – Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3  – Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0  – Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45317000-2  – Inne instalacje elektryczne

45321000-3  – Izolacja cieplna

45330000-9  – Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6  – Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331100-7  – Instalowanie centralnego ogrzewania

45331200-8  – Instalowanie urządzeń  wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332000-3  – Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332200-5  – Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6  – Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7  – Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45420000-7  – Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421000-4  – Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45430000-0  – Pokrywanie podłóg i ścian

45450000-6  – Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45453000-7  – Roboty remontowe i renowacyjne

- Termin wykonania zamówienia

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie – do 4 miesięcy od daty udzielenia zamówienia.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

  - nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp 
(pkt 5.5.SIWZ);

  - spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu 
o zamówieniu i SIWZ.

  - Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 
w postępowaniu, dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 
o ile wynika to z odrębnych przepisów,

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

- zdolności technicznej lub zawodowej

  - określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.

- 25) Art. 22 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. (Dz.U.09.206.1591) zmieniającej nin. ustawę z dniem 22 grudnia 2009 r.

    - Określenie warunków udziału w postępowaniu.

- Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa 
w pkt 5.2. lit. a) SIWZ.

- Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w pkt 5.2. lit. b) SIWZ, jeżeli wykaże, że:

- posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w okresie nie wcześniejszym niż

1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, w wysokości min. 100.000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych),

- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż 350.000,00 PLN, (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy zł)

- Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 5.2.lit. c) SIWZ, jeżeli wykaże, że:

- wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył  roboty budowlane 
o łącznej wartości nie mniejszej 350.000,00 PLN brutto, obejmujące swym zakresem:

a)	roboty ogólnobudowlane, w tym:

•	roboty budowlane w szczególności:

- roboty murarsko-tynkarskie,

- wymiana lub wykonanie konstrukcji drewnianych,

- ścianki z płyt g-k wraz z wykończeniem,

- roboty malarskie,

- montaż sufitów podwieszonych,

b)	instalacyjne w zakresie instalacji wod-kan, c.o. wentylacji,

c)	roboty elektryczne;

- dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami:

- Kierownik budowy - kwalifikacje zawodowe:

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej zgodnie z ustawą Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

- Kierownik robót instalacyjnych - kwalifikacje zawodowe:

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych,  kanalizacyjnych i wentylacyjnych zgodnie z ustawą Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

- Kierownik robót elektrycznych - kwalifikacje zawodowe:

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych zgodnie z ustawą Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji Kierownika robót instalacyjnych oraz Kierownika robót elektrycznych, w przypadku posiadania ww. uprawnień przez jedną osobę. Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji Kierownika budowy z innymi funkcjami.

Uwaga!

W przypadku Wykonawców zagranicznych, w stosunku do osób od których wymagane są:

uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą Prawo budowlane, Zamawiający dopuszcza kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. Nr 65, poz. 394 ze zm.).

- Jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dla spełnienia warunku 
w zakresie zdolności ekonomicznej i finansowej, o której mowa w pkt. 5.3.b) oraz zdolności technicznej i zawodowej, o której mowa w pkt. 5.3.c) wymagane jest, aby wymóg 
w zakresie, posiadania polisy OC oraz wiedzy i doświadczenia spełnił (odrębnie dla poszczególnych warunków) w całości co najmniej jeden z podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie.

- Jeżeli zakres robót budowlanych przedstawionych w dokumencie złożonym 
na potwierdzenie, że roboty zostały wykonane należycie, jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego, należy w wykazie podać wartość robót budowlanych, odpowiadających zakresowi przedmiotu zamówienia, przedstawianych na potwierdzenie warunku udziału 
w postępowaniu.

  - Poleganie na zasobach innych podmiotów

    - Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

    - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

    - Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 Pzp.

    - Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, 
za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

    - Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 5.4. lit. a) SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

  - zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

  - zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, 
o których mowa w pkt. 5.4 lit. a) SIWZ.

    - Zamawiający w celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz  do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:

  - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

  - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

  - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

  - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 
lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

g) 	  Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów następujących dokumentów (dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego):

1)  informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 
i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

2)	zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz 
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3)	zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawcę zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6)	oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;

8)	oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy;

9) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);.

5.5. Wykonawca zagraniczny

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 5.4.g):

1) pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21;

2) pkt 2–4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1) i pkt 2) lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub

oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 stosuje się.

  - Przesłanki wykluczenia wykonawcy.

    - Zgodnie z art. 24 ust. 1 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

    - wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

    - wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

    - o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 
o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),

    - o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca  1997 r. - Kodeks karny,

    - skarbowe,

    - o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

    - wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano 
za przestępstwo, o którym mowa w pkt 5.6.1. 2) SIWZ;

    - wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

    - wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

    - wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

    - wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

    - wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału 
w postępowaniu;

    - wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

    - wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002r. 
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);

    - wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

    - wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

    - Zgodnie z art. 24 ust. 8 Pzp wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

    - Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę 
i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 Pzp.

  - Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia odbędzie się według zasady spełnia / nie spełnia.

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

  - W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej określonego w pkt 5.3.lit. b) SIWZ zamawiający żąda od wykonawcy:

- oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego (wzór - załącznik nr 2 do SIWZ) - składane do oferty,

- informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, 
w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert 
- składane na wezwanie Zamawiającego.

- dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejsza niż 350.000,00 PLN – składane na wezwanie Zamawiającego.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

  - W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonego w pkt 5.3.lit. c). SIWZ zamawiający żąda od wykonawcy:

- oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego (wzór - załącznik nr 2 do SIWZ) – składane do oferty,

- wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, 
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest 
w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; (wzór - załącznik nr 4 do SIWZ)  – składane na wezwanie Zamawiającego,

- wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych (posiadanych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi) i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, 
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie 
do dysponowania tymi osobami; (wzór - załącznik nr 5 do SIWZ) - składane na wezwanie Zamawiającego.

  - W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów:

    - Oświadczenia wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (załącznik nr 3 do SIWZ) – składane do oferty,

    - Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ww. ustawy składa na wezwanie Zamawiającego dokumenty, 
o których mowa w pkt. 5.4.lit. g). SIWZ,

    - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, 
że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 
w postępowaniu (wzór - załącznik nr 6 do SIWZ) – składane w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert,

- Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji 
i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  - Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia 
w Biuletynie Zamówień Publicznych.

  - W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, 
o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

- Zasady składania oświadczeń i dokumentów oraz wyboru oferty.

  - Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.

  - Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach 
w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 7.1. SIWZ.

  - Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

  - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

  - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 
w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

  - Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz 
z 2016 r. poz. 352).

  - Zgodnie z art. 26 ust. 2 Pzp zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia.

  - Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, 
na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

  - Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

  - Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 7.9 SIWZ, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

  - Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

  - Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.

  - Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

  - Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

  - Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 7.1. SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego lub brak podstaw wykluczenia, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

  - Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

  - Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu, spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia - wskazanych w ogłoszeniu 
o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  - Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

  - Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

- Wymagania dotyczące wadium.

  - Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 7.000,00 PLN, słownie: siedem tysięcy zł.

  - Wadium wnosi się  przed upływem terminu składania ofert.

  - Wadium może być wniesione w jednej lub  kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo–kredytowej, z  tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.  2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 359).

  - Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: ING Bank Śląski O/Gliwice 92 1050 1298 1000 0024 1018 8037.

Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

  - W przypadku wniesienia wadium w pozostałych formach, oryginał wadium należy złożyć 
w sekretariacie w Miejskiego Ośrodka Kultury.

  - Wykaz elementów, jakie powinny zawierać gwarancje bankowe / ubezpieczeniowe:

- zobowiązanie banku / towarzystwa ubezpieczeniowego do zapłaty sumy wadium 
w przypadku gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust. 4a i ust. 5 Pzp.,

- dokładną nazwę postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji,

- wskazanie sumy gwarancyjnej,

- wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji / ubezpieczonego,

/Miejski Ośrodek Kultury ul. 3 Maja 91a, 41-800 Zabrze/

- wskazanie Wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji / ubezpieczyciela

- określenie okresu ważności gwarancji tj. wskazanie terminu, w którym zobowiązanie powstaje oraz wygasa, przy czym gwarancja o charakterze terminowym nie może zostać odwołana.

8.7.  Wykaz elementów, jakie powinny zawierać poręczenia bankowe / poręczenia innej instytucji

(tj. poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej / poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt  2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. 
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r.poz. 1804 oraz 2015r. poz. 978 i 1240 ze zm.).

- zobowiązanie banku / innej instytucji do zapłaty sumy wadium w przypadku gdy zajdą 
ku temu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust 4a i ust. 5 Pzp.,

- wskazanie podmiotu, za który bank / inna instytucja dokonuje poręczenia,

- dokładna nazwa zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia,

- kwota do wysokości, której bank / inna instytucja będzie zobowiązany,

- określenie okresu ważności poręczenia tj. wskazanie terminu, w którym zobowiązanie   powstaje  oraz wygasa, przy czym poręczenie o charakterze terminowym nie może zostać odwołane.

8.8. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

  - odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

  - nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

  - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe 
z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

  - jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, 
o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej

  - Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia 
w Biuletynie Zamówień Publicznych.

  - W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

- Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

  - Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie 
z wyborem zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy 
z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615).

  - Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  - Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami  wyznaczono osoby:

Monika Ziemlińska w sprawach formalnych, tel./fax 048 32 278 08 02 wew. 22.

Józef Piontek w sprawach technicznych, tel./fax 048 32 278 08 02 wew. 23.

  - Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z wykonawcami za pośrednictwem telefonu.

- wiązania ofertą.

- Zawartość oferty, termin związania ofertą.

  - Oferta musi zawierać:

- wypełniony i podpisany Formularz oferty – (wzór załącznik nr 1 do SIWZ)

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do  wykluczenia z postępowania – (wzór załącznik nr 2 do SIWZ)

- dowód wniesienia wadium - fakultatywnie;

- pełnomocnictwo do podpisania oferty – w przypadku gdy upoważnienie nie wynika 
z dokumentów rejestrowych,

- pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – w przypadku gdy wykonawcy ubiegają się wspólnie o zamówienie,

- wydruk kosztorysu w formie uproszczonej wraz z zestawieniem materiałów,

- szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia równoważnego w którym dla każdego produktu wykonawca określi nazwę producenta, typ/model oraz inne cechy produktu pozwalające na jednoznaczną identyfikację zaoferowanego produktu
i potwierdzenie zgodności z opisem przedmiotu zamówienia – jeżeli dotyczy.

  - Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert.

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

  - Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

  - Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 10.3., nie powoduje utraty wadium.

  - Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca nie wyrazi zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą.

- Opis sposobu przygotowywania ofert.

  - Oferta musi być złożona w formie  pisemnej, pod rygorem nieważności.

  - Oferta musi być złożona w języku polskim.

  - Cena oferty musi być podana w PLN cyframi i słownie.

  - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty    wariantowej.

  - Ofertę należy złożyć na formularzach o treści zgodnej z załączonymi w SIWZ wzorami.

  - Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

  - Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, tj. :

1) osoby uprawnione zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub wpisem do ewidencji działalności gospodarczej, lub

2) 	osoby posiadające ważne pełnomocnictwo,  którego oryginał, lub kopię  poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem, lub odpis albo wyciąg z dokumentu sporządzony przez notariusza -należy załączyć w ofercie :

a)   w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) – jako Załącznik nr 1.2.

b)   w przypadku wykonawców, którzy ubiegają się samodzielnie o udzielenie zamówienia – jako Załącznik nr 1.3

11.8.  Oferta musi być złożona w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, na którym należy napisać:

  - nazwę i adres :

Miejski Ośrodek Kultury, ul. 3 Maja 91a, 41 – 800 Zabrze

  - nazwę zamówienia,

  - nazwę i dokładny adres Wykonawcy / wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

-	„Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert”

11.9. Jeżeli zaistnieją  przesłanki z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U z 2003r. nr 153 poz. 1503 ze zm.), informacje składane przez Wykonawcę objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu na piśmie, niezależnie od oferty w odrębnym, nieprzejrzystym opakowaniu, na którym należy napisać:

  - nazwę i adres :

Miejski Ośrodek Kultury, ul. 3 Maja 91a , 41 – 800 Zabrze

  - nazwę zamówienia,

  - nazwę i dokładny adres Wykonawcy / wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

  - „Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert”

  - „Tajemnica przedsiębiorstwa”

dodatkowe oświadczenie o zastrzeżeniu tajemnicy przedsiębiorstwa wraz z dokumentami, 
co do których Wykonawca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Tajemnica przedsiębiorstwa może mieć charakter techniczny, technologiczny, handlowy lub organizacyjny. Tajemnicą jest informacja, która nie została ujawniona do wiadomości publicznej, w stosunku do tej informacji podjęto niezbędne działania mające na celu zachowanie poufności (zgodnie z wyrokiem SN z dnia 03.10.2000 r.  CKN 304/00).

Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, 
o których mowa w art. 86 ust. 4 P.z.p.

Wykonawca nie może zastrzec swojej nazwy (firmy) oraz adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 
w ofercie.

11.10. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA”.

Oświadczenie o wprowadzeniu zmian należy złożyć w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Kultury. Oświadczenie musi zawierać dokładną nazwę i adres Wykonawcy, nazwę zamówienia oraz musi być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Do oświadczenia należy dołączyć oryginał lub kserokopię dokumentu, poświadczoną przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem”, potwierdzającego uprawnienia osoby podpisującej „ZMIANĘ” do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy.

11.11.Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać ofertę. O wycofaniu powinien powiadomić Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wycofaniu oferty winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „WYCOFANIE”.

Oświadczenie musi zawierać dokładną nazwę i adres Wykonawcy, nazwę zamówienia oraz musi być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Do oświadczenia należy dołączyć oryginał lub kopię dokumentu, poświadczoną przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem”, potwierdzającego uprawnienia osoby podpisującej „WYCOFANIE ” do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy.

  - Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

  - Oferta musi być złożona w sekretariacie

Miejskiego Ośrodka Kultury, ul. 3 Maja 91a, 41 – 800 Zabrze

najpóźniej do dnia 08.11.2016r. do godz. 15.00

  - W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

  - Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.11.2016r. o godz. 15:30.

Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

  - Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, 
z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

  - Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

  - Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

    - kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

    - firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

    - ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 
w ofertach.

- Opis sposobu obliczenia ceny.

Cena - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy 
z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915).

Cenę oferty stanowi suma wartości wszystkich jej elementów, zawierająca wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę są obowiązujące w okresie ważności umowy i nie ulegną zmianie.

Cenę oferty należy obliczyć na podstawie kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą uproszczoną na podstawie załączonego przedmiaru robót.

Do oferty należy załączyć wydruk kosztorysu w formie uproszczonej.

Cena jednostkowa w kosztorysie uproszczonym musi obejmować koszty bezpośrednie
(R, M, S) wraz z narzutami (Kp, Z i/lub koszty zakupu).

Suma wartości: ilość (z przedmiaru) x cena jednostkowa musi być wartością netto kosztorysu. Cenę brutto uzyskuje się przez doliczenie VAT do ceny netto.

Wszelkie niejasności oraz rozbieżności między załączonymi do SIWZ przedmiarami w stosunku do dokumentacji projektowej, zapisów SIWZ oraz dołączonych materiałów przetargowych należy zgłosić Zamawiającemu. Zamawiający dopuszcza zastosowanie kalkulacji własnej zamiast przywołanych w przedmiarach KNR lub KNNR – ów z zastrzeżeniem, że wszystkie opisy pozycji zapisane w kosztorysach ofertowych muszą być zgodne z opisami pozycji w przedmiarach robót. Przy zastosowaniu kalkulacji własnej dla danej pozycji przedmiarowej należy to jednoznacznie uwidocznić przez np. dopisanie w opisie pozycji uwagi ”Wycena własna” lub „kalkulacja indywidualna”.

W kosztach ogólnych należy ująć dodatkowe koszty, nie ujęte w przedmiarach robót, 
a wyszczególnione w części IV SIWZ – Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

Kosztorysy ofertowe wydrukowane w formie uproszczonej i zawierające: lp., podstawę wyceny, opis pozycji kosztorysowej, ilość robót, cenę jednostkową, wartość pozycji oraz tabelę elementów scalonych, należy dołączyć do oferty. Do oferty należy dołączyć Zestawienie materiałów, które winno zawierać  nazwę materiału (zaleca się sortowanie materiałów wg ich nazw), ilość, cenę jednostkową oraz wartość całkowitą.

Cena oferty i jej elementy oraz ceny jednostkowe, muszą być wyrażone w złotych polskich 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (groszy), bez względu na formę sporządzenia kosztorysu ofertowego.

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

  - Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. Kryteriami oceny ofert są:

| Lp. | KRYTERIUM | WAGA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 60 % |
| 2. | Okres gwarancji jakości | 40 % |
|  | Razem | 100 % |

Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium:

- Kryterium nr 1 – CENA:

- Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów

- W  ramach kryterium ceny oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów wynikającą z działania:

|  |  | najniższa oferowana cena brutto |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Liczba punktów badanej oferty w ramach kryterium „cena” (z uwzględnieniem wagi) | = | ------------------------------------------- | x 100 pkt x 60% |
|  |  | cena badanej oferty brutto |  |

Maksymalna liczba punktów – 60 pkt.

- Kryterium nr 2 – OKRES GWARANCJI JAKOŚCI:

|  | Okres gwarancji w badanej ofercie (pow. 5 lat) |  |
| --- | --- | --- |
| Liczba punktów badanej oferty w ramach kryterium „okres gwarancji jakości” | = --------------------------------- | x 100 pkt x 40% |
|  | Najdłuższy oferowany Okres gwarancji (max 8 lat) |  |

- Oferty (zawierające deklarowany okres gwarancji w pełnych latach) oceniane będą zgodnie z poniższym wzorem:

Maksymalna liczba punktów – 40 pkt.

UWAGA: zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ zaoferowany okres gwarancji jakości nie może być krótszy niż  5  lat. Ocenie będzie podlegał okres gwarancji 
w przedziale powyżej 5 lat do 8 lat.

Jeżeli wykonawca zaoferuje okres gwarancji wynoszący:

- 5 lat – otrzyma 0 pkt.;

- dłuższy niż 8 lat -   otrzyma punkty jak dla 8 lat, tj. 40 pkt.

Za okres gwarancji powyżej 8 lat nie będą przyznawane dodatkowe punkty.

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach.

Maksymalna liczba punktów – 100.

  - W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający najpierw dokonuje oceny ofert, a potem bada, czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 
w postępowaniu.

  - W celu oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający dolicza do ceny przedstawionej 
w ofercie podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

  - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, zgodnie z art. 92 ust.1 P.z.p.

- Uzupełnianie dokumentów, wyjaśnienia treści oferty, poprawianie omyłek pisarskich 
i rachunkowych.

  - Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 p.z.p., oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 p.z.p., lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 P.z.p, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych 
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114). Zamawiający korzysta z internetowego repozytorium zaświadczeń e-Certis oraz wymaga przede wszystkim takich rodzajów zaświadczeń lub dowodów w formie dokumentów, które są objęte tym repozytorium.

  - W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert .

Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawca negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

  - Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty 
z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian 
w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Wykonawca, którego oferta zostanie poprawiona jest zobowiązany poinformować Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa 
w poprzednim zdaniu, o braku zgody na dokonane przez Zamawiającego poprawienia omyłki. Brak odpowiedzi będzie traktowany jako niezgodzenie się na poprawienie omyłki. 
W przypadku niezgodzenia się Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3) u.P.z.p., jego oferta zostanie odrzucona.

- Wykluczenie Wykonawcy

  - Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 P.z.p. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

  - Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

  - Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

- Odrzucenie oferty

  - Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanek określonych 
w art. 89 ust. 1 P.z.p.

  - Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami  potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

- Unieważnienie postępowania.

  - Zamawiający unieważnia postępowanie w przypadku zaistnienia przesłanek określonych 
w art. 93 ust. 1 P.z.p.

  - O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

a) ubiegali się o zamówienie- w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

b) złożyli oferty- w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

18.3. 	W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, 
w szczególności kosztów przygotowania oferty.

19. 	Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

19.1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego przedkładają Zamawiającemu przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, pełnomocnictwo do jej zawarcia oraz umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

19.2.	Jeśli Zamawiający dopuścił możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom przed podpisaniem umowy Wykonawca przekazuje Zamawiającemu listę podwykonawców na piśmie wraz z opisem powierzonego zakresu i wysokością wynagrodzenia podwykonawcy za powierzony zakres.

20.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

20.1. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10% ceny całkowitej podanej 
w ofercie.

20.2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1) 	pieniądzu;

2)	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z  tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem  pieniężnym;

3) 	gwarancjach bankowych;

4)	gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) 	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt  2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 359).

20.3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: ING Bank Śląski O/Gliwice 92 1050 1298 1000 0024 1018 8037.

20.4.	Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia

20.5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pozostałych formach, oryginał zabezpieczenia należy złożyć w sekretariacie, w wyznaczonym terminie do godz. 1500.

20.6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 20.2 SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

20.7. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

20.8. 	Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie 
w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 
W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego 
w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie 
w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.  Z treści zabezpieczenia musi wynikać zgoda na zmianę formy zabezpieczenia na pieniężną, dokonaną przez Zamawiającego. Przepis art. 149 p.z.p. stosuje się.

21.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, zostały określone w części III Szczegółowe postanowienia SIWZ.

22. 	Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

22.1.	Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

22.2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na  podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1)	 wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę,

2) 	określenia warunków udziału w postępowaniu,

3) 	opisu przedmiotu zamówienia,

4) 	wyboru najkorzystniejszej oferty,

5) 	wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

6) 	odrzucenia oferty odwołującego.

22.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

22.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

22.5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

22.6. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 Pz.p..

22.7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

22.8. 	Na czynności, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 P.z.p.

22.9. Odwołanie wnosi się:

a) 	w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej  albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – 
w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p.;

b) 	w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej  albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – 
w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p.

22.10.	Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone 
w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

1)	10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p.;

2)  5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p.

22.11. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:

1)  w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p. – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość 
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

2)  w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p.– w terminie 5 dni od dnia, 
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

22.12. 	Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił Wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 	15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;

2) 	6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający:

a) 	nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

b)	opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

3) 	1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający:

a) 	nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

b) 	zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę.

22.13. 	W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

22.14.	W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

22.15. 	Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

22.16. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 P.z.p..

22.16. 	Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

CZĘŚĆ II	DODATKOWE POSTANOWIENIA SIWZ

- Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Informacja o przewidywanych  zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6  ustawy Pzp.

Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 Pzp 
do wysokości 50 %  zamówienia podstawowego. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia w obszarze dotyczącym powtórzenia podobnych robót w zakresie opisanym w przedmiocie zamówienia.

Procedura udzielania zamówienia może zostać wszczęta na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu konieczność opisującego zakres robót i uzasadnienie potrzeby ich wykonania oraz po zabezpieczeniu odpowiednich środków finansowych.

- Opis sposobu przedstawiania  ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

Adres poczty elektronicznej: e-mail: kontakt@mok.art.pl

Adres strony internetowej : określony w pkt 1 (Część I SIWZ)

- Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.

W związku z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego nie będą prowadzone rozliczenia w walutach obcych.

- Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej

Nie dotyczy postępowania.

- Wysokość zwrotu kosztów postępowania.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.

CZĘŚĆ III	SZCZEGÓLNE  POSTANOWIENIA SIWZ

1. Żądanie wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom lub nazw Podwykonawców.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom  oraz podania nazw firm  tych Podwykonawców.

2. Określenie części zamówienia, które nie mogą być powierzone Podwykonawcom.

Zamawiający nie określa części zamówienia, które nie mogą być powierzone Podwykonawcom.

- Określenie warunków zmian postanowień zawartej umowy.

  - Zmiana umowy może nastąpić zgodnie z art. 144 ustawy Pzp.

  - Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień  zawartej umowy w zakresie:

- zmiany terminu realizacji - termin wykonania prac zawartych w zamówieniu może ulec zmianie tylko na podstawie obiektywnych przesłanek zaakceptowanych przez Zamawiającego, tj.:

  - wystąpienie wydarzenia nieprzewidywalnego, pozostającego poza kontrolą stron niniejszej umowy, występującego po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu;

  - konieczność wykonania robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp.

  - niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień w uzyskaniu wymaganych pozwoleń, uzgodnień, decyzji lub opinii innych organów, niezbędnych do uzyskania koniecznych pozwoleń;

  - wystąpienie warunków uniemożliwiających prowadzenie robót  lub powodujących, że prowadzenie ich zgodnie z przyjętą technologią ich wykonania jest znacznie utrudnione

  - konieczności aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, zmian obowiązujących przepisów, warunków uniemożliwiających prowadzenie robót, bezpieczeństwa pracy, a także zmian wynikających z innych nieprzewidywalnych istotnych okoliczności, których wprowadzenie będzie korzystne dla Zamawiającego;

- wystąpienia robót zamiennych;

- zmiana osób odpowiedzialnych za wykonywanie zadania ze strony wykonawcy (kierownik budowy), i zamawiającego (inspektorzy nadzoru) jest dopuszczalna tylko na podstawie obiektywnych przesłanek zaakceptowanych przez Zamawiającego i pod warunkiem posiadania przez te osoby kwalifikacji oraz spełnienie wymagań określonych w SIWZ.

- zmiana sposobu reprezentacji Zamawiającego i Wykonawcy – zmiana sposobu reprezentacji może nastąpić z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy;

- zmiana adresu siedziby Zamawiającego i Wykonawcy – zmiana adresu siedziby może nastąpić z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy;

- zmiany danych Zamawiającego lub Wykonawcy – wynikających z dokumentów rejestrowych

- zmiana umowy – w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;

- wprowadzenie, zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy - w przypadkach uzasadnionych za pisemną zgodą Zamawiającego pod warunkiem, że spełnione są wymagania stawiane w SIWZ;

- zapłata wynagrodzenia - w uzasadnionych przypadkach możliwa jest zmiana sposobu, formy 
i terminu płatności.

- Zmiana wartości umowy - w przypadku, gdy zakres prac opisany w SIWZ ze względów technicznych, ekonomicznych lub formalno - prawnych nie będzie konieczny do wykonania lub nie leży w interesie Zamawiającego albo ulegnie zwiększeniu;

- zmiana dotycząca wzrostu lub obniżenia ustawowej stawki podatku VAT, jednakże jej zastosowanie nie będzie skutkowało zmianą wartości brutto oferty;

- wprowadzenie robót zamiennych jeżeli zaistnieje przynajmniej jedna z n/w okoliczności:

-	materiały budowlane przewidziane w umowie do wykonania zamówienia nie mogą być użyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania produkcji lub zastąpienia innymi;

-	w trakcie wykonywania zamówienia nastąpiła zmiana przepisów prawa budowlanego;

-	w trakcie realizacji zamówienia zastosowano lepsze materiały budowlane bądź inną technologię wykonania robót.

CZĘŚĆ IV	SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający dołącza do SIWZ komplet dokumentacji „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku sali gimnastycznej na obiekt Małej Sali - obiekt kultury – w budynku położonym przy ul. Park Hutniczy 11 w Zabrzu (budynek w Kwartale Sztuki), w ramach zadania pn.: Termomodernizacja budynku Małej Sali w Zabrzu przy ul. Park Hutniczy 11 – Etap II, z którym Wykonawca winien się zapoznać.

Dokumentacja projektowa dla II-go etapu  składa się z następujących pozycji:

- projekt architektoniczno-budowlany - architektura (III.2016)

- projekt w branży sanitarnej (III.2016),  w tym:

- instalacja wod-kan.,

- instalacja wentylacji

- projekt w branży elektrycznej (III.2016),

- przedmiary robót,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania wizji lokalnej w budynku Małej Sali po wcześniejszym pisemnym, e-mailowym lub faxem uzgodnieniu terminu.

Na wykonanie robót Etapu II- w budynku Małej Sali w Zabrzu przy ul. Park Hutniczy 11 Zamawiający uzyskał Decyzję o pozwoleniu na budowę nr 460/2016 z dnia 09.06.2016r.

II etap, część 1 obejmuje następujący zakres:

A. nie objęty  dokumentacją projektową:

- zabezpieczenie budynku – robót wykonanych w I-szym etapie – przed uszkodzeniem i/lub przypadkową dewastacją wraz z ewentualnym, nieodpłatnym naprawieniem wyrządzonych szkód;

- Współudział w uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu (po zakończeniu wszystkich robót remontowych).

B. objęty  dokumentacją projektową:

      - Roboty rozbiórkowe, przekucia, nadproże stalowe;

      - Budowę ścianek działowych (murowanych i z płyt G-K);

      - Remont stropu w części socjalnej;

      - Wymianę belek drewnianych wraz z impregnacją p. grzybiczną i p. pożarową, wykonanie drewnianego włazu dachowego;

      - Wydzielenie zaplecza sceny oraz pomieszczeń WC, w tym dla osób niepełnosprawnych i SWC (stacji wymienników ciepła);

      - Gładzie, tynki, malowanie ścian, licowanie ścian płytkami i płytkowanie posadzki (uzupełnienie);

      - Wykonanie i montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej;

      - Wykonanie sufitów podwieszonych z płyt G-K lub z blachy trapezowej;

      - Dostawę i montaż gasnic, wyposażenia pomieszczeń WC w akcesoria łazienkowe;

      - Dostawę i montaż krat pomostowych i konstrukcji wsporczych, drabiny wewnętrznej;

      - Montaż stopni dachowych, remont – uszczelnienie kominów murowanych;

      - Wykonanie podejść wod-kan. wraz z montażem urządzeń sanitarnych i baterii;

      - Montaż grzejników (4 kpl) i głowic termostatycznych;

      - Wykonanie instalacji wentylacji;

      - Montaż instalacji elektrycznej oświetlenia (lampy ze źródłami światła, żyrandole);

      - Okablowanie do instalacji ochrony przed włamaniem.

Zakres prac i czynności Wykonawcy obejmuje również:

- organizację placu i zaplecza budowy (socjalnego i magazynowego), wywieszenie tablicy informacyjnej;

- opracowanie Planu BIOZ;

- zabezpieczenie terenu budowy i zapewnienie bezpieczeństwa osobom trzecim oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania placu budowy przez cały czas trwania realizacji zadania;

- posiadanie ważnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej deliktowej 
i kontraktowej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, 
na kwotę nie mniejszą niż 750.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia przez cały okres realizacji zadania (wybrany Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć odpowiednią polisę do dnia zawarcia umowy);

- uzgodnienie z Zamawiającym szczegółowego harmonogramu robót;

- uzyskanie wymaganych zezwoleń, przeprowadzenie wymaganych prób, badań i odbiorów w tym odbiorów technicznych instalacji i urządzeń przez odpowiednie służby wraz z dokonaniem ewentualnych opłat;

- wywóz materiałów z rozbiórki do miejsca ich składowania i utylizacji wraz z uiszczeniem wymaganych opłat;

- wykonanie dokumentacji zdjęciowej inwestycji od momentu przekazania placu budowy do dokonania odbioru końcowego zadania. Dokumentacja między innymi będzie stanowiła materiał dowodowy w przypadku zaistnienia sytuacji spornych w trakcie realizacji inwestycji  
i w okresie gwarancyjnym;

- ponoszenie opłat za energię elektryczną dla potrzeb budowy wg wskazań licznika oraz za wodę do celów budowy po zawarciu umowy o dostawę wody z Zabrzańskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i kanalizacji Sp. z o.o. (uwaga: obiekt nie jest podłączony do sieci kanalizacji sanitarnej);

- inne opłaty wynikające z realizowanych robót (np. UDT);

- sprzątanie i mycie po robotach budowlanych.

Koszt wykonania w/w prac nie ujęty w przedmiarach należy ująć w kosztach ogólnych.

Zakres robót ujęty w dokumentacji projektowej, w ramach niniejszego zamówienia nie obejmuje:

- remontu elewacji;

- utwardzenia powierzchni zewnętrznych;

- montażu gzymsów wewnętrznych;

- malowania ścian (ocieplonych od wewnątrz) i lakierowania podbitki drewnianej wewnątrz budynku;

- montażu ażurowych belek-kratownic oraz dostawy sceny i drabiny aluminiowej;

- wyposażenia w meble (biurka, krzesła) oraz montażu zasłon okiennych i kurtyn scenicznych;

- kanalizacji deszczowej;

- montażu instalacji nagłośnienia z dostawą urządzeń;

- montażu instalacji oświetlenia scenicznego z dostawą urządzeń.

Wykonawca obowiązany jest do współpracy z Zamawiającym przy przygotowaniu harmonogramu rzeczowo – finansowego.

Za materiały i sprzęt pozostawiony na placu budowy lub w jego sąsiedztwie Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności.

Do wezwania projektanta na budowę w ramach płatnego przez Zamawiającego nadzoru autorskiego uprawniony będzie wyłącznie Zamawiający na wniosek Wykonawcy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów, wyrobów i urządzeń równoważnych – jeżeli w dokumentacji podana jest nazwa handlowa, to należy to traktować przykładowo jako opis parametrów jakie powinien spełniać dany materiał, wyrób lub urządzenie.

Wbudowanie materiału, wyrobu lub urządzenia równoważnego wymaga każdorazowo pisemnej akceptacji Projektanta oraz Zamawiającego.

Drzwi wewnętrzne (oznaczone jako D05) powinny estetyką i kolorem nawiązywać do istniejącej  stolarki drzwiowej i okiennej.

Zamawiający dopuszcza nieistotne zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej, wynikłe na etapie realizacji robót, mające na celu dostosowanie obiektu do aktualnych potrzeb Zamawiającego. Zmiany te nie mogą zmieniać przedmiotu zamówienia.

Wymagany okres gwarancji – min. 5 lat.

CZĘŚĆ V	 WZÓR UMOWY

Umowa nr ..........MOK/ 2016/…

zawarta w dniu …………2016r. w Zabrzu, pomiędzy:

MIEJSKIM OŚRODKIEM KULTURY z siedzibą w Zabrzu przy ul. 3 Maja 91a,

wpisanym do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Urząd Miasta Zabrze pod nr RIK 10/2001, posiadającym numer REGON: 277455042 oraz NIP: 648 23 69 154,

reprezentowanym przez Katarzynę Flak – Dyrektora

zwanym dalej Zamawiającym

a

Nazwa podmiotu ……………………………………..…………………………………………

z siedzibą w.................................................................................NIP.................................

reprezentowanym przez..........................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą

o następującej treści:

§1

Przedmiot umowy

Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu  nieograniczonego pismo L.dz. ………………… z dnia ……………… Zamawiający zleca, a Wykonawca podejmuje się wykonania zamówienia:

Zmiana sposobu użytkowania byłej sali gimnastycznej

na obiekt „Małej Sali” (obiekt kultury) w budynku położonym przy ul. Park Hutniczy 11 w Zabrzu (budynek w Kwartale Sztuki) wraz z zabudową infrastruktury technicznej i drogowej – inwestycja prowadzona na terenie dz. Nr 372/35, 425/35, 426/35

w ramach zadania pn.:

Termomodernizacja budynku Małej Sali w Zabrzu

przy ul. Park Hutniczy 11 – Etap II, część 1

- Inwestycja zlokalizowana jest na działce o nr 372/35, 425/35 i 426/35 w stosunku do której Zamawiający oświadcza, że dysponuje nieruchomością na cele budowlane.

- Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawarty jest w SIWZ oraz dokumentacji projektowej opracowanej przez firmę A la Carte Beata Kruszyńska, ul. Kościuszki 34/5, 44-100 Gliwice, obejmującej swoim zakresem:

    - projekt architektoniczno-budowlany  - architektura (III.2016);

    - projekt w branży sanitarnej(III.2016),  w tym:

- instalacja wod-kan.;

- instalacja wentylacji;

    - projekt w branży elektrycznej (III.2016);

    - przedmiary robót,

    - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

- Na wykonanie robót Etapu II - w budynku Małej Sali w Zabrzu przy ul. Park Hutniczy 11 Zamawiający uzyskał Decyzję o pozwoleniu na budowę nr 460/2016 z dnia 09.06.2016r.

- Zakres robót etapu II jest ujęty w SIWZ i obejmuje m.in.:

- Roboty rozbiórkowe, przekucia, nadproże stalowe;

- Budowę ścianek działowych (murowanych i z płyt G-K);

- Remont stropu w części socjalnej;

- Wymianę belek drewnianych wraz z impregnacją p. grzybiczną i p. pożarową, wykonanie drewnianego włazu dachowego;

- Wydzielenie zaplecza sceny oraz pomieszczeń WC w tym dla osób niepełnosprawnych                            i SWC (stacji wymienników ciepła);

- Gładzie, tynki, malowanie ścian, licowanie ścian płytkami i płytkowanie posadzki (uzupełnienie);

- Wykonanie i montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej;

- Wykonanie sufitów podwieszonych z płyt G-K lub z blachy trapezowej;

- Dostawę i montaż gaśnic, wyposażenia pomieszczeń WC w akcesoria łazienkowe;

- Dostawę i montaż krat pomostowych i konstrukcji wsporczych, drabiny wewnętrznej;

- Montaż stopni dachowych, remont – uszczelnienie kominów murowanych;

- Wykonanie podejść wod-kan. wraz z montażem urządzeń sanitarnych i baterii;

- Montaż grzejników (4 kpl) i głowic termostatycznych;

- Wykonanie instalacji wentylacji;

- Montaż instalacji elektrycznej oświetlenia (lampy ze źródłami światła, żyrandole);

- Okablowanie do instalacji ochrony przed włamaniem.

- Zakres zadania obejmuje również:

- zabezpieczenie budynku – robót wykonanych w I-szym etapie – przed uszkodzeniem i/lub przypadkową dewastacją wraz z ewentualnym, nieodpłatnym naprawieniem wyrządzonych szkód;

- współudział w uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu (po zakończeniu wszystkich robót remontowych);

- organizację  i zabezpieczenie placu oraz zaplecza budowy (socjalnego i magazynowego), wywieszenie tablicy informacyjnej;

- opracowanie Planu BIOZ;

- zabezpieczenie terenu budowy i zapewnienie bezpieczeństwa osobom trzecim oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania placu budowy przez cały czas trwania realizacji zadania;

- posiadanie ważnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej deliktowej 
i kontraktowej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 750 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia przez cały okres realizacji zadania;

- uzgodnienie z Zamawiającym szczegółowego harmonogramu robót;

- uzyskanie wymaganych zezwoleń, przeprowadzenie wymaganych prób, badań i odbiorów w tym odbiorów technicznych sieci i urządzeń przez odpowiednie służby wraz z dokonaniem stosownych opłat;

- wywóz materiałów z rozbiórki do miejsca ich składowania i utylizacji wraz z uiszczeniem wymaganych opłat;

- wykonanie dokumentacji zdjęciowej inwestycji od momentu przekazania placu budowy do dokonania odbioru końcowego zadania. Dokumentacja między innymi będzie stanowiła materiał dowodowy w przypadku zaistnienia sytuacji spornych w trakcie realizacji inwestycji i w okresie gwarancyjnym.

- ponoszenie opłat za energię elektryczną dla potrzeb budowy wg wskazań licznika oraz za wodę do celów budowy po zawarciu stosownej umowy z ZPWiK Sp. z o.o. (rozliczenie za zużycie energii elektrycznej nastąpi na podstawie wskazań liczników i faktur wystawianych Wykonawcy przez Zamawiającego) (uwaga: obiekt nie jest podłączony do sieci kanalizacji sanitarnej);

- inne opłaty wynikające z realizowanych robót (np. UDT);

- sprzątanie i mycie po robotach budowlanych.

- Integralną część niniejszej umowy stanowi:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

- oferta Wykonawcy.

- Zakres robót ujęty w dokumentacji projektowej, w ramach niniejszego zamówienia nie obejmuje

- remontu elewacji,

- utwardzenia powierzchni zewnętrznych,

- montażu gzymsów wewnętrznych,

- malowania ścian (ocieplonych od wewnątrz) i lakierowania podbitki drewnianej wewnątrz budynku,

- montażu ażurowych belek-kratownic oraz dostawy sceny i drabiny aluminiowej,

- wyposażenia w meble (biurka, krzesła) oraz montażu zasłon okiennych i kurtyn scenicznych,

- kanalizacji deszczowej,

- montażu instalacji nagłośnienia z dostawą urządzeń,

- montażu instalacji oświetlenia scenicznego z dostawą urządzeń.

§ 2

Podstawa realizacji

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z treścią niniejszej umowy

oraz zgodnie z:

  - ofertą Wykonawcy,

  - warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

  - dokumentacją projektową wymienioną w § 1 ust. 2,

  - decyzją o pozwoleniu na budowę nr 460/2016 z dnia 9 czerwca 2016 r.

  - warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i Prawa budowlanego,

  - wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, norm i aprobat technicznych,

  - zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.

- Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się stosować wyroby dopuszczone do używania w budownictwie w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego.

§ 3

Warunki realizacji

- Po przyjęciu terenu budowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przejęty teren budowy oraz zaplecze budowy.

- Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie zorganizować zaplecze budowy (pomieszczenia socjalne, pomieszczenia magazynowe, zabezpieczenie placu budowy) w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym.

- Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenie opłat za energię elektryczną dla potrzeb budowy wg wskazań licznika oraz za wodę do celów budowy po zawarciu stosownej umowy z ZPWiK Sp. z o.o.

- Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenie kontroli terenu budowy, realizowanych robót budowlanych, stosowanych w ich toku wyrobów oraz wszelkich okoliczności dotyczących bezpośredniej  realizacji robót będących przedmiotem umowy.

- Wykonawca ma obowiązek prowadzenia na bieżąco i przechowywania dokumentów zgodnie z Prawem budowlanym

- Wykonawca ma obowiązek przedłożenia Inspektorowi Nadzoru wszelkich materiałów umożliwiających odbiór danego zakresu, w tym dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń, wyniki oraz protokoły badań i prób.

- W przypadku przedstawienia wyników badań, co do których Inspektor Nadzoru ma wątpliwości – Inspektor Nadzoru może nakazać powtórzenie badań lub Zamawiający może zlecić badanie niezależnej instytucji. W przypadku, gdy wynik badania nie potwierdzi wyników przedstawionych przez Wykonawcę poniesie on koszty tych badań, na podstawie refaktury.

- Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p. poż. i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót lub mające związek z prowadzonymi robotami.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za materiały i sprzęt Wykonawcy pozostawiony na terenie placu budowy lub w jego sąsiedztwie.

- Wykonawca obowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy oraz dodatkowo pisemnego informowania Zamawiającego (i Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót. Zamawiający dopuszcza jako wystarczające powiadomienie pocztą elektroniczną, pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia przez Zamawiającego drogą e-mail odczytania wiadomości. W przypadku braku takiego potwierdzenia, Wykonawca zobowiązany jest do zachowania formy pisemnej. Wykonawca ma prawo do otrzymania w dowolnym czasie odpisu dziennika budowy.

- Wykonawca nie może umieszczać żadnych reklam na terenie budowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- W terminie do 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania zadania, uwzględniający podział zadania na części. Harmonogram stanowić będzie integralną część niniejszej umowy jako Załącznik Nr  2 do umowy, uwzględniający podział zadania na części.

- Harmonogram powinien zawierać w szczególności:

  - kolejność wykonania robót oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych zakresów robót;

  - wartość poszczególnych robót z wyszczególnieniem pozycji kosztorysowych 
- z podziałem na okresy miesięczne możliwe do wykonania i zafakturowania;

  - harmonogram płatności z podziałem na miesiące realizacji.

- Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego w ciągu 10 dni kalendarzowych od daty jego przedłożenia. Jeżeli w tym terminie Zamawiający nie przekaże Wykonawcy w formie pisemnej zastrzeżeń do harmonogramu, ze wskazaniem zakresu w jakim harmonogram ten nie jest zgodny z umową, to Harmonogram uważać się będzie za przyjęty przez strony, a Wykonawca zobowiązany będzie postępować zgodnie z tym harmonogramem. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia uwag Zamawiającego i ponownego przedłożenia  Harmonogramu do zatwierdzenia przez Zamawiającego w ciągu 5 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego.

- W przypadku nieprzedłożenia harmonogramu Zamawiającemu albo braku zatwierdzenia Harmonogramu przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania Harmonogramu przedstawionego przez Zamawiającego.

- W przypadku sytuacji niemożliwych do przewidzenia harmonogram może być aktualizowany przez Wykonawcę i zatwierdzany przez Zamawiającego nie częściej niż dwa razy w okresie budowy ze skutkiem na koniec miesiąca. Każda aktualizacja harmonogramu wymaga oddzielnej pisemnej akceptacji Zamawiającego.

- Do dnia zawarcia umowy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu ważną polisę ubezpieczeniową 
od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 750 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia przez cały okres realizacji zadania.

- Nie później niż na 5 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót obejmujących czynności, których wykonania przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę żądał w SIWZ Zamawiający, jak również na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, Wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umów o pracę osób kierowanych do wykonywania tych czynności u Zamawiającego. Oświadczenie powinno zawierać liczbę osób zatrudnionych  na podstawie umowy o pracę oraz wymiar czasu pracy każdej z tych osób, bez wskazywania ich danych osobowych.

- Na każde życzenie Zamawiającego Wykonawca, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni robocze, jest zobowiązany przedłożyć do wglądu kopie zanonimizowanych (bez podania imienia i nazwiska, adresu i wynagrodzenia) umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub podwykonawców z pracownikami wykonującymi czynności, których wykonania przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę żądał w SIWZ Zamawiający.

§ 4

Podwykonawcy

- Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy siłami własnymi chyba, że uzyska pisemną zgodę Zamawiającego na wykonanie części umowy przy pomocy osób trzecich / powierzy n/w podwykonawcom wykonanie części przedmiotu umowy w  następującym zakresie rzeczowym i finansowym:  .............................................................................................

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie zachowania  osób trzecich, którymi się posługuje przy wykonywaniu umowy, tak jak za swoje własne działania lub zaniechania.

- W przypadku zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy, jeżeli jest to podmiot, na którego zasoby powoływał się Wykonawca na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b p.z.p. w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 p.z.p., Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Powierzenie przez Wykonawcę wykonania części umowy Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy może nastąpić wyłącznie zgodnie z art. 647 1 Kodeksu Cywilnego § 1-4.

- W celu uzyskania zgody Zamawiającego na wykonanie umowy przy pomocy osób trzecich Wykonawca jest obowiązany przedłożyć Zamawiającemu:

- Projekt umowy między Wykonawcą a Podwykonawcą lub Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą, którego zapisy nie mogą naruszać postanowień umowy zawartej między Wykonawcą a Zamawiającym. Zamawiający, w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu przedłożenia projektu, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo. Niezgłoszenie w tym terminie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Zakres powierzony Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, opisany jednoznacznie wyciągiem z dokumentacji projektowej i pozycjami przedmiarowymi w odniesieniu do pozycji kosztorysu ofertowego Wykonawcy.

- Warunkiem dopuszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji umowy jest przekazanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgodnej z zatwierdzonym przez Zamawiającego projektem umowy, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, oraz dokumentów wymienionych w ust. 5 lit. b).

- Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie dwóch tygodni od daty jej przedłożenia uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi.

Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 30.000 zł.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 14 dni Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy.

- Przepisy ust. 3–9 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

- Zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja z podwykonawcy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

- Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana pisemna zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

§ 5

Terminy realizacji

- Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

- Rozpoczęcie wykonywania przedmiotu umowy nastąpi do 7 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu budowy.

- Zakończenie robót i zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy nastąpi do 4 miesięcy od daty podpisania umowy.

- Zamawiający ustali datę rozpoczęcia czynności odbiorowych przez Komisję odbiorową  w  terminie  7 dni kalendarzowych od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia Wykonawcy gotowości do odbioru, poprzedzonej wpisem do dziennika budowy i potwierdzonej przez zespół inspektorów nadzoru wszystkich branż. Skład komisji odbiorowej zostanie podany kierownikowi budowy przed rozpoczęciem czynności odbiorowych.

- Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego w terminie do 30 dni od dnia rozpoczęcia odbioru.

§ 6

Nadzór nad wykonawstwem

- Zamawiający powołuje inspektorów nadzoru:

- w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,

- w specjalności instalacji sanitarnych, c.o. i wentylacji,

- w zakresie instalacji elektrycznej,

o czym powiadomi Wykonawcę odrębnym pismem. Zakres działania Inspektora Nadzoru określają przepisy ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane i umowa o sprawowania nadzoru inwestorskiego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany inspektora nadzoru i zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o tym Wykonawcy.

- Inspektor nadzoru reprezentuje Zamawiającego wobec Wykonawcy działając w imieniu i na rachunek Zamawiającego.

- Wykonawca na swój koszt ustanawia kierownika budowy w osobie ……………………, posiadającego upr. budowlane w zakresie konstrukcyjnym nr ………………., Zaświadczenie z OIIB nr ……………………..

oraz kierowników robót branżowych (w zakresie instalacji wod.-kan, co. i wentylacji oraz instalacji elektrycznych), których oświadczenia o podjęciu obowiązków przedkłada Zamawiającemu. Oświadczenie kierownika budowy (o podjęciu obowiązków) musi być złożone Zamawiającemu  przed podpisaniem umowy.

- Osobą wyznaczoną przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym jest ……………………..

- Ze strony Zamawiającego osobą do kontaktu w sprawie realizacji zadania jest ………………………

- Kierownik budowy działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

- Wykonawca obowiązany jest zapewnić wykonanie zadania przez zespół osób o odpowiednich kwalifikacjach gwarantujący prawidłową i terminową realizację przedmiotu umowy.

- Ewentualna zmiana kierownika budowy wymaga pisemnej zmiany umowy.

- Ewentualna zmiana kierownika robót wymaga pisemnej zgody Zamawiającego, lecz nie stanowi zmiany umowy.

- W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów  prawa i ustalonych zwyczajów.

- Wykonawca będzie stosował się do poleceń wydawanych przez Zamawiającego lub reprezentujący go nadzór inwestorski w odniesieniu do robót, włącznie z zawieszeniem wszystkich lub części robót.

- Uprawnionym do wezwania projektanta na budowę w ramach płatnego przez Zamawiającego nadzoru autorskiego jest wyłącznie Zamawiający na wniosek Wykonawcy lub nadzoru inwestorskiego.

§ 7

Wynagrodzenie

      - Za przedmiot umowy Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie kosztorysowe, obliczone  na podstawie ceny ofertowej  Wykonawcy, w wysokości:

brutto:............PLN (słownie:  ………………………………………………)

w tym: kwota  netto wynosi. …………………………PLN,

obowiązujący  VAT wynosi …………………….....…PLN, tj. …….....…%

      - Kwota wynagrodzenia brutto, o której mowa w ust.1, obejmuje wszelkie koszty i czynności Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy i nie będzie podlegać waloryzacji.

      - Zamawiający w każdym czasie jest uprawniony do ograniczenia zakresu zleconych robót i rezygnacji z wykonania części z nich, ale nie więcej niż 20% wartości przedmiotu umowy. Za roboty niewykonane, choć objęte umową, wynagrodzenie nie przysługuje.

§ 8

Roboty dodatkowe, zamienne

      - W przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót nie objętych umową i materiałami załączonymi do przetargu – dokumentacją projektową, SIWZ, Wykonawcy nie wolno ich realizować bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. Wszelkie samoistne dyspozycje inspektora nadzoru inwestorskiego lub Wykonawcy w tym zakresie nie będą rodzić skutków prawnych wobec Zamawiającego.

      - O konieczności wykonania robót dodatkowych Wykonawca pisemnie informuje niezwłocznie Zamawiającego za pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego.

      - Wynagrodzenie za wykonanie robót dodatkowych zlecanych w drodze aneksu, w okresie realizacji umowy, ustalone zostanie w drodze negocjacji w oparciu o kosztorys ofertowy sporządzony na stawkach cenotwórczych i cenach materiałów nie wyższych niż w ofercie, a w przypadku braku takiego rodzaju  materiału w ofercie, na średnich cenach materiałów podanych w sekocenbudzie dla województwa śląskiego lub w razie braku cen w sekocenbudzie średnich cenach rynkowych.

      - Roboty zamienne i związana z nimi zmiana umowy (aneks) polegają na wprowadzeniu do umowy zmian obejmujących wykonanie innych robót budowlanych niż te, które zostały przewidziane 
w dokumentacji projektowej.

      - W przypadku braku porozumienia między Wykonawcą a Zamawiającym, w sytuacji opisanej 
w ust. 4, Zamawiający zleci wykonanie w/w zakresu podmiotowi trzeciemu z zachowaniem trybów określonych w ustawie PZP. Wykonawca w takim przypadku nie będzie wnosił żadnych roszczeń finansowych/odszkodowawczych z tytułu przerwania robót na danym froncie oraz wprowadzenia 
na teren budowy nowego Wykonawcy. Powyższe nie będzie ograniczało również praw Zamawiającego wynikających z rękojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na przedmiot umowy.

      - Zmiana dotycząca wprowadzenia lub zmiany ustawowej stawki podatku VAT nie będzie skutkowała zmianą wartości brutto oferty i umowy.

§ 9

Rozliczenie i zapłata wynagrodzenia

- Rozliczenie robót, w celu wystawienia faktur częściowych będzie polegać na procentowym oszacowaniu przez Wykonawcę i inspektora NI stopnia zaawansowania robót, wg elementów wymienionych w harmonogramie. Przed wystawieniem faktury końcowej Wykonawca sporządzi kosztorys powykonawczy, który zostanie sprawdzony i zatwierdzony przez inspektorów nadzoru inwestorskiego wszystkich branż.

- Wykonawca ma prawo wystawić fakturę po każdym odbiorze elementu robót lub części tego elementu wymienionego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym,  na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, po ustaleniu z inspektorem NI stopnia zaawansowania robót, narastająco do wysokości 90% wartości przedmiotu umowy w oparciu o obustronnie podpisane protokoły częściowego odbioru.

- Na pozostałą wartość przedmiotu umowy (10%) Wykonawca wystawi fakturę po dokonaniu końcowego - technicznego, wolnego od wad, odbioru przedmiotu umowy oraz przedstawieniu dokumentu, będącego dowodem rozliczenia się Wykonawcy z Podwykonawcami i Podwykonawców z dalszymi Podwykonawcami do wysokości 100% wartości ich umów.

- Rozliczenie powykonawcze nie może przekroczyć wartości umowy.

- Część wartości przedmiotu umowy zatrzymana do odbioru końcowego (10%) nie może stanowić wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- W przypadku, gdy część robót, zgodnie z protokołem odbioru, została wykonana przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, przez którego rozumie się podmiot, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty należności Podwykonawcy przed złożeniem faktury Zamawiającemu.

- Faktury VAT należy wystawić na Miejski Ośrodek Kultury, ul. 3 Maja 91a, 41-800 Zabrze.

- Wykonawca wystawiać będzie faktury nie częściej niż raz w miesiącu – na koniec miesiąca + 5 dni, po podpisaniu obustronnego protokołu częściowego odbioru.

- Przed złożeniem swojej faktury Wykonawca przyjmie roboty i faktury od podwykonawców, których roboty zostaną wliczone w jego przerób za dany miesiąc.

- Wykonawca przedstawia Zamawiającemu, wraz ze złożeniem faktury za dany okres rozliczeniowy, następujące dokumenty:

  - kopie faktur złożone mu przez podwykonawców, których roboty są wliczone do przerobu, objętego fakturą Wykonawcy,

  - dokumenty rozliczenia się z podwykonawcami za dany okres rozliczeniowy, tj. oświadczenia spełniające wymogi określone w ust. 12,

  - oświadczenie Wykonawcy, że przy realizacji umowy nie zatrudniał innych Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców robót budowlanych niewymienionych w umowie.

- Brak dokumentów, wskazanych w ust. 10, spowoduje odmowę przyjęcia i akceptacji faktury Wykonawcy przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury dowód zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych w formie oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o zaspokojeniu należności, jeżeli roboty w okresie rozliczeniowym były wykonywane przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. Oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o zaspokojeniu należności winno zawierać numery zapłaconych faktur. Zamawiający dopuszcza możliwość potrącenia Podwykonawcy części należności objętej jego fakturą z należnościami Wykonawcy określonymi w umowie pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcą, z tym zastrzeżeniem, iż potrącenia należności muszą być udokumentowane kopią faktury lub innego dokumentu sporządzonego z tego tytułu, zaś oświadczenie musi zawierać pisemną zgodę Podwykonawcy na dokonane potrącenie.

- W szczególnych przypadkach Wykonawca może przedłożyć Zamawiającemu pisemną dyspozycję przelania części należnego Wykonawcy wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy. W takim przypadku środki zostaną przekazane bezpośrednio na konto Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy w oparciu o złożoną dyspozycję, zaś Wykonawca przedstawia Zamawiającemu oświadczenia, o których mowa w ust. 12, uwzględniające fakt dokonania płatności bezpośrednio przez Zamawiającego.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12 i 14 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie wynagrodzenie należne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bez odsetek.

- Przed dokonaniem zapłaty bezpośredniej za dostawy lub usługi Zamawiający wzywa Wykonawcę lub Podwykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17, w terminie 7 dni od doręczenia odpowiedzi na wezwanie, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty,

albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność  się należy,

albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

- Zapłata należności Wykonawcy następować będzie przelewem w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.

- Maksymalna nominalna wartość zobowiązania wynikająca z niniejszej umowy wynosi ………… zł brutto (słownie: ……………złotych). Jednocześnie Zamawiający zastrzega, iż należność za wykonanie przedmiotu umowy obliczona zostanie w oparciu o przedmiary robót i stawki zawarte w ofercie Wykonawcy i może także nie osiągnąć kwoty  …………… zł brutto.

§ 10

Odbiór robót i odbiór końcowy zadania, odbiory gwarancyjne

- Przedmiotem odbiorów częściowych będą elementy robót lub części tych elementów wyszczególnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym potwierdzone przez inspektora nadzoru w protokole odbioru robót.

- W protokole odbioru należy podać Wykonawcę, Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę z określeniem zakresu wykonanych przez nich robót/dostaw/usług.

- Niezależnie od odbiorów częściowych strony przewidują odbiór końcowy robót obejmujący cały przedmiot umowy.

- O terminie zakończenia robót ulegających zakryciu lub zanikających Wykonawca każdorazowo zawiadamiać będzie inspektora nadzoru inwestorskiego z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.

- Ewentualne wady przedmiotu umowy wykryte w toku robót budowlanych usuwane będą niezwłocznie, nie później niż w terminie ustalonym przez inspektora nadzoru.

- Ujawnienie wady przy odbiorze przedmiotu umowy lub jego części wstrzymuje podpisanie protokołu odbioru.

- Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, to Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na jego koszt. W przypadku, jeżeli te czynności przesądzą, że wady w robotach nie wystąpiły lub nie zostały zawinione przez Wykonawcę, Wykonawca będzie miał prawo żądać od Zamawiającego zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów.

- W razie stwierdzenia przy odbiorze wad przekraczających zakres, o którym mowa w ust. 5, Zamawiający będzie uprawniony do:

- odmowy odbioru do czasu usunięcia wad, jeśli wady te nadają się do usunięcia,

- obniżenia odpowiednio wynagrodzenia, jeśli wady te nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy,

- odstąpienia od umowy, jeśli wady te nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy.

- W przypadku, gdy wady nadają się do usunięcia, a Wykonawca mimo powtórnego wezwania ich nie usuwa, Zamawiający w terminie 7 dni po terminie wyznaczonym na ich usunięcie uprawniony będzie do powierzenia usunięcia wady podmiotowi trzeciemu, bez konieczności uzyskania zgody sądu na wykonanie zastępcze, a kosztami z tego tytułu obciąży Wykonawcę.

- Na pierwsze spotkanie Komisji Odbiorowej powołanej do przeprowadzenia odbioru końcowego robót, Wykonawca jest zobowiązany przygotować i przekazać Zamawiającemu dokumenty wskazane poniżej, sprawdzone (podpisane/parafowane przez Wykonawcę   i/lub Podwykonawcę i/lub dalszego Podwykonawcę) oraz przez inspektorów nadzoru inwestorskiego:

- dokumentację powykonawczą z naniesieniem ewentualnych zmian wprowadzonych w trakcie realizacji, podpisaną przez kierownika budowy (robót), inspektora nadzoru i projektanta w dwóch egzemplarzach,

- protokoły z badań i pomiarów,

- atesty i certyfikaty na wbudowane materiały potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z obowiązującym prawem – opisane (że zostały zabudowne w tym obiekcie) i podpisane przez kierownika budowy/robót,

- protokoły utylizacji materiałów z rozbiórki zgodnie z obowiązującymi przepisami o gospodarce odpadami, potwierdzone kopiami faktur,

- dokumentację fotograficzną z opisem fotografii, zgraną na płytę (-y) CD,

- oświadczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców o zaspokojeniu przez Wykonawcę wszystkich ich należności z tytułu realizacji zadania,

- oświadczenie kierownika budowy (robót) o wykonaniu robót zgodnie z projektem budowlanym 
i warunkami pozwolenia na budowę oraz obowiązującymi przepisami, jak również o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania - drogi, ulicy sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu.

W/w dokumentacja techniczna powykonawcza, protokoły z badań i pomiarów, atesty, certyfikaty, oświadczenia zostaną wykonane, skompletowane i przekazane Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach.

- Z czynności odbioru końcowego spisany zostanie protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.

- Odbiór po okresie rękojmi i gwarancji jest dokonywany na wniosek Zamawiającego, przez Zamawiającego i przy udziale Wykonawcy, w formie protokolarnej. Odbiór ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne i gwarancji.

§ 11

Gwarancja

- Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na okres ….. lat od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy. Gwarancja dotyczy również zabudowanych materiałów i urządzeń.

- Wykonawca zobowiązany jest przenieść na Zamawiającego wszelkie uprawnienia z tytułu gwarancji udzielonych przez dostawców wyrobów przy wykonaniu przedmiotu umowy, wydając w  tym celu Zamawiającemu właściwe dokumenty gwarancyjne, najpóźniej do chwili podpisywania protokołu odbioru końcowego.

- W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wad ujawnionych w przedmiocie umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego w pisemnym zgłoszeniu wady. W razie nie przystąpienia do usuwania wady w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia albo nie usunięcia wady w wyznaczonym terminie, Zamawiający uprawniony będzie do powierzenia usunięcia wady podmiotowi trzeciemu i obciąży  Wykonawcę kosztami z tego tytułu, bez konieczności uzyskania zgody sądu na wykonanie zastępcze.

- Warunki gwarancji zostaną ujęte w dołączonym do protokołu odbioru końcowego dokumencie gwarancyjnym, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do umowy.

- Niezależnie od udzielonej gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne (ograniczające wartość lub użyteczność) na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Wykonawca odpowiada za wadę również po okresie rękojmi lub gwarancji, jeżeli Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem tych okresów.

- Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

- W razie awarii lub wady nagłej Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do usuwania wad do 4 godzin od ich zgłoszenia i usunięcia awarii w przeciągu 2 dni kalendarzowych od zgłoszenia.   Za awarię lub wadę nagłą uważa się ujawnienie wady w wykonanych robotach budowlanych i/lub zamontowanych urządzeniach, która uniemożliwia prawidłową eksploatację budynku lub grozi uszkodzeniem jego elementów lub zamontowanych urządzeń, w szczególności pęknięcie rur, wybicie studzienek odpływowych, uszkodzenie instalacji c.o. lub elektrycznych.

- Wszelkie naprawy w okresie rękojmi i gwarancji wykonywane są przez Wykonawcę nieodpłatnie.

§ 12

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się na 10% ceny ofertowej.

  - Zabezpieczenie obowiązuje od daty podpisania umowy do upływu okresu rękojmi.

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi ………….. PLN (słownie: ………………………)

  - Zabezpieczenie zostało wniesione w dniu ………………w formie  …………………………………………

  - Zabezpieczenie w wysokości 70% wartości określonej  w ust. 3,  zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni po dokonaniu końcowego  odbioru przedmiotu umowy.

  - Na okres rękojmi Zamawiający zatrzymuje zabezpieczenie w wysokości 30 % wartości określonej 
w ust. 3. Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie terminu rękojmi.

§ 13

Kary umowne

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy 
w formie kar umownych.

- Wykonawca zapłaci karę:

a)  w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy w kwocie brutto, określonej w § 7 ust. 1 umowy, w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

  - w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy w kwocie brutto, określonej w § 7 ust. 1 umowy, za niedotrzymanie terminu zakończenia robót i zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, określonego § 5 ust. 3, za każdy dzień opóźnienia;

  - w wysokości 0,05 % wartości przedmiotu umowy w kwocie brutto, określonej w § 7 ust. 1 umowy, z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, za każdy dzień opóźnienia;

  - w wysokości 5 % wartości przedmiotu umowy w kwocie brutto, określonej w § 7 ust. 1 umowy, w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany;

  - w wysokości 5 % wartości przedmiotu umowy w kwocie brutto, określonej w § 7 ust. 1 umowy, w przypadku nieprzedłożenia w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;

  - w wysokości 5 % wartości przedmiotu umowy w kwocie brutto, określonej w § 7 ust. 1 umowy,  w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty;

  - w wysokości 0,15 % wartości przedmiotu umowy w kwocie brutto, określonej w § 7 ust. 1 umowy, za opóźnienie w usunięciu wad, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- Zamawiający zapłaci karę w wysokości 10 % wartości umowy w kwocie brutto, określonej w § 7 ust. 1 umowy, za odstąpienie od umowy, z przyczyn za które nie odpowiada Wykonawca, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji określonej w art.145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie pozbawiają Zamawiającego prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość poniesionej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.

- Skorzystanie przez Zamawiającego z wykonawstwa zastępczego nie wyłącza uprawnienia do naliczenia kar umownych.

- Kary umowne, należność o której mowa w § 3 ust. 7 (w przypadku braku terminowej zapłaty) oraz  koszty wykonania zastępczego o których mowa w § 10 ust. 9, Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na podstawie przedłożonego mu oświadczenia o wysokości potrąconej sumy.

- Strony są uprawnione do dochodzenia kar umownych oraz należności, o których mowa w ust. 6, także w przypadku odstąpienia jednej ze stron od umowy. W takim przypadku postanowienia § 13 pozostają w mocy.

§ 14

Rozstrzyganie sporów

Wszelkie spory mogące wyniknąć przy realizacji umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

Odstąpienie od umowy lub rozwiązania umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy, gdy:

  - Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni kalendarzowych,

  - wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,

  - Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego,

  - Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, nie przedłoży polisy ubezpieczeniowej lub jej nie przedłuży,

  - Wykonawca popada w stan likwidacji lub stan upadłości,

  - Wykonawca przy realizacji umowy jest zaangażowany w praktyki korupcyjne stwierdzone aktem oskarżenia,

  - Zamawiający zmuszony jest do wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub występuje konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w  sprawie zamówienia publicznego.

- Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie lub sprzecznie z umową Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić lub ją rozwiązać, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy podmiotowi trzeciemu, bez konieczności uzyskania zgody sądu na wykonanie zastępcze, a kosztami z tego tytułu obciąży Wykonawcę.

- Odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie, o którym mowa w ust. 1, musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać podstawę przewidzianą w niniejszej umowie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, z której przyczyny nastąpiło odstąpienie od umowy, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia odstąpienia,

2) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót przerwanych,

3) w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, Wykonawca 
wraz z inspektorem nadzoru i przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia.

- W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do obowiązków wskazanych w ust. 4 w terminach tam określonych, Zamawiający uprawniony jest do zlecenia osobie trzeciej zabezpieczenia przerwanych robót oraz jednostronnego sporządzenia szczegółowego protokołu inwentaryzacji robót wraz z zestawieniem ich wartości.

- W przypadku odstąpienia od umowy lub przerwania robót przez Zamawiającego, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający jest zobowiązany:

1) odebrać wykonane roboty,

2) zapłacić za wykonane roboty w oparciu o protokół inwentaryzacji robót w toku z uwzględnieniem robót już wcześniej zapłaconych. W/w protokół, podpisany przez Wykonawcę, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego, będzie stanowił podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury rozliczeniowej zadania.

§ 16

Inne postanowienia umowy

- Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru koloru i detali materiałów wykończeniowych o parametrach zgodnych z dokumentacją, sprawdzonych i zweryfikowanych przez inspektora nadzoru, zatwierdzonych i przekazanych do realizacji przez Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, Prawo budowlane, Prawo ochrony środowiska oraz Ustawy o odpadach.

- Wykonawca nie jest uprawniony do przenoszenia jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z tej umowy na osoby trzecie, w tym cesji wierzytelności, chyba że Zamawiający wyrazi na to zgodę na piśmie.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą znajdować uzasadnienie w SIWZ.

- Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze Stron.

§ 17

Załączniki do umowy

  - Integralną część umowy stanowią:

- Zał. nr 1. Oferta Wykonawcy

- Zał. nr 2 Harmonogram rzeczowo- finansowy

- Zał. nr 3 Wzór „karty gwarancyjnej”

Zamawiający 								Wykonawca

Załącznik nr 3 do wzoru Umowy nr …MOK/2016/…

K A R T A    G W A R A N C Y J N A   - wzór

JAKOŚCI  WYKONANYCH  ROBÓT  I  ZABUDOWANYCH  MATERIAŁÓW,  MASZYN,  URZADZEŃ  I INSTALACJI

WYKONAWCA:

(Dane - nazwa, adres, NIP ).........................................................................................

reprezentowany przez ..................................................................................................,

zgodnie z zapisami § 11 umowy nr ............/2015r. z dn. ………….. 2015r.

udziela Miejskiemu Ośrodkowi Kultury,

ul. 3 Maja 91a, 41-800 Zabrze, NIP 648-23-69-154

gwarancji jakości wykonanych robót i zabudowanych materiałów, maszyn, urządzeń i instalacji na okres …… lat licząc od daty odbioru końcowego, tj. od ………….................. do ............. na zabudowane materiały i urządzenia oraz na wykonane roboty związane 
z realizacją zadania pn.:

Zmiana sposobu użytkowania byłej sali gimnastycznej na obiekt „Małej Sali” (obiekt kultury)                      w budynku położonym przy ul. Park Hutniczy 11 w Zabrzu (budynek w Kwartale Sztuki)                            wraz z zabudową infrastruktury technicznej i drogowej – inwestycja prowadzona na terenie                          dz. Nr 372/35, 425/35, 426/35

w ramach zadania pn.:

Termomodernizacja budynku Małej Sali w Zabrzu

przy ul. Park Hutniczy 11 – Etap II, część 1

- Roboty wykonano na podstawie:

- Umowy nr ………….2016  z dnia ………….2016 r. o wykonanie robót budowlanych

- Decyzji o pozwoleniu na budowę  nr 460/2016 z dnia 09.06.2016r.

- Dokumentacji opracowanej  przez:  A la Carte Beata Kruszyńska, ul. Kościuszki 34/5, 44-100 Gliwice

Wartość umowy/ umów, w wyniku rozliczenia robót ustalono na kwotę brutto ………………………PLN

- Końcowego odbioru robót dokonano Protokołem z dnia ……..2017 r.

- Gwarancja obowiązuje do dnia …………… 20… r.

- Warunki gwarancji: (wyciąg z umowy)

- Na wykonany przedmiot umowy   Wykonawca (pełna nazwa Wykonawcy) zobowiązany jest udzielić gwarancji na okres …….. lat (……… miesięcy) od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy.

- Wykonawca składa Zamawiającemu wszelkie dokumenty gwarancyjne wydane przez dostawców wyrobów, maszyn i urządzeń zamontowanych przy wykonaniu przedmiotu umowy wraz z innymi dokumentami (np. atesty, certyfikaty, itp.).

  - Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za usunięcie wad fizycznych, istniejących                 w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w całości obiektu i wszystkich elementach zagospodarowania terenu w chwili odbioru.

  - Rękojmia zostaje umownie rozszerzona w następujący sposób:

2.2.1. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

2.2.2. Rękojmia obejmuje całość robót budowlanych i dostaw przedmiotu umowy.

3. W ramach gwarancji i rękojmi   Wykonawca (pełna nazwa Wykonawcy) zobowiązany jest do usuwania wad ujawnionych w przedmiocie umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego w pisemnym zgłoszeniu wady. W razie nieprzystąpienia do usuwania wady w wyznaczonym terminie, Zamawiający uprawniony będzie do powierzenia usunięcia wady osobie trzeciej na koszt   Wykonawcy.

3.1. Termin usunięcia wady uzależniony będzie:

- od wielkości (wagi, znaczenia) wady dla obiektu - przedmiotu umowy,

- od okresu (czasu w ciągu doby) użytkowania przedmiotu umowy w rejonie, gdzie stwierdzono

wadę,

- od stopnia zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników i obsługi przedmiotu umowy.

3.2. W razie awarii lub wady nagłej  Wykonawca (pełna nazwa Wykonawcy) zobowiązany jest do przystąpienia do usuwania wad do 4 godzin od ich zgłoszenia i usunięcia awarii w przeciągu 2 dni kalendarzowych od zgłoszenia. Nie mają tu zastosowania zapisy pkt IV ust. 9 niniejszego dokumentu Karty Gwarancyjnej (o wejściu do budynku). Za awarię lub wadę nagłą uważa się ujawnienie wady w wykonanych robotach budowlanych i/lub zamontowanych urządzeniach, która uniemożliwia prawidłową eksploatację budynku lub grozi uszkodzeniem jego elementów lub zamontowanych urządzeń, w szczególności pęknięcie rur, wybicie studzienek odpływowych, uszkodzenie instalacji c.o. inst. elektrycznych.

3.3. Stwierdzone wady będą zgłaszane Firmie (pełna nazwa Wykonawcy) zgodnie z zapisami Karty gwarancyjnej – pkt VII.

4. W razie nie usunięcia wad przez  (pełna nazwa Wykonawcy) w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający zleci zastępcze ich usunięcie na koszt i ryzyko   Wykonawcy bez konieczności ponownego wzywania go do ich usunięcia.                                                                                                                                                      W takim przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

5. Wszelkie naprawy w okresie rękojmi i gwarancji wykonywane są przez  Wykonawcę nieodpłatnie.

6. Czynności gwarancyjne będą świadczone na miejscu. W przypadku konieczności zabrania elementu do naprawy poza obręb obiektu odbywać się to będzie na koszt i staraniem  Firmy (pełna nazwa Wykonawcy) w razie konieczności zabrania elementu do naprawy poza obręb obiektu zapewni element zastępczy na czas naprawy.

7. (pełna nazwa Wykonawcy)   po usunięciu wad wykrytych w okresie rękojmi lub gwarancji zawiadomi o tym Zamawiającego w formie pisemnej. Roboty budowlane i/lub urządzenia zakwestionowane jako wadliwe muszą zostać ponownie odebrane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, co nastąpi poprzez podpisanie protokołu naprawy wad.

8. W przypadku trzeciego zgłoszenia wady jakiegokolwiek elementu robót, roboty lub urządzenia, poprzedzonego jego dwukrotną naprawą, Firma (pełna nazwa Wykonawcy)   wymieni ten element na nowy.

9. Wejście Wykonawcy  do budynku lub na teren Zamawiającego w celu usunięcia wad w okresie rękojmi i gwarancji odbywać się będzie po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego.               W tym celu (pełna nazwa Wykonawcy) pisemnie powiadomi i uzgodni te terminy z Zamawiającym, z wyprzedzeniem co najmniej dwóch dni roboczych.

- Zabezpieczenie na okres gwarancji (wyciąg z umowy)

Na okres rękojmi za wady Wykonawca złożył przy zawarciu umowy nr ………, zabezpieczenie w wysokości 30 % wartości należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie terminu rękojmi za wady.

- Kary umowne (wyciąg z umowy)

- (pełna nazwa Wykonawcy)   zapłaci karę w wysokości 0,15% wartości brutto elementu robót, w którym wykryto wadę, za opóźnienie  w usunięciu wad, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- Zawiadamianie  Wykonawcy o stwierdzeniu wady

1.Zamawiający będzie powiadamiał  Wykonawcę o stwierdzeniu wady telefonicznie z potwierdzeniem pisemnym w formie poczty elektronicznej (e-mail: ………………..pl; , lub fax-em  32 …………. lub listem. Powiadomienie zawierać będzie poniższą treść:

Zmiana sposobu użytkowania byłej sali gimnastycznej

na obiekt „Małej Sali” (obiekt kultury) w budynku położonym przy ul. Park Hutniczy 11 w Zabrzu (budynek w Kwartale Sztuki) wraz z zabudową infrastruktury technicznej i drogowej – inwestycja prowadzona na terenie dz. Nr 372/35, 425/35, 426/35

w ramach zadania pn.:

Termomodernizacja budynku Małej Sali w Zabrzu

przy ul. Park Hutniczy 11 – Etap II, część 1

Wezwanie nr …… z dnia …………

Stwierdzono następujące wady: ………..

Termin usunięcia wad: …………

Podpis upoważnionego pracownika Zamawiającego”.

2.  Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej następnego dnia potwierdzi otrzymanie w/w      wezwania pocztą elektroniczną (dane Zamawiającego: e-mail: ; lub fax-em: 32 278 08 02   o następującej treści:

„Potwierdzam otrzymanie Wezwania nr ……. z dnia……….

Podpis upoważnionego pracownika   Wykonawcy.”

3.Po dokonaniu wizji lokalnej przez Przedstawiciela (pełna nazwa Wykonawcy) może być ustalony inny termin wykonania naprawy.

- Przeglądy gwarancyjne

- (pełna nazwa Wykonawcy)      będzie uczestniczył w corocznych przeglądach gwarancyjnych.

- W przeglądzie uczestniczyć będą m.in. pracownicy, którzy pełnili samodzielne funkcje techniczne podczas budowy obiektu.

- W przeglądach i/lub naprawie wad mogą uczestniczyć Podwykonawcy robót.

- Termin przeglądu będzie każdorazowo uzgadniany przez Strony.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania więcej niż jednego przeglądu w ciągu roku.

- Z  przeglądu gwarancyjnego zostanie sporządzony protokół.

Pieczęć Firmowa Wykonawcy:                                                                                Podpisy:

……………………………….

……………

CZĘŚĆ VI	 WZORY FORMULARZY

| Załącznik 1 | – | Oferta |
| --- | --- | --- |
| Załącznik 2 | – | Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu |
| Załącznik 3 | – | Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania |
| Załącznik 4 | – | Wykaz wykonanych robót budowlanych |
| Załącznik 5 | – | Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego |
| Załącznik 6 | – | Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych/lista podmiotów powiązanych kapitałowo |

Załącznik nr 1

…………………………………………

pieczęć firmowa Wykonawcy

…………………………………………

data sporządzenia oferty

##### OFERTA

Nazwa zamówienia:

„Zmiana sposobu użytkowania byłej sali gimnastycznej

na obiekt „Małej Sali” (obiekt kultury) w budynku położonym przy ul. Park Hutniczy 11 w Zabrzu (budynek w Kwartale Sztuki) wraz z zabudową infrastruktury technicznej i drogowej – inwestycja prowadzona na terenie dz. Nr 372/35, 425/35, 426/35

w ramach zadania pn.:

Termomodernizacja budynku Małej Sali w Zabrzu

przy ul. Park Hutniczy 11 – Etap II, część 1”

ZP/MOK/3/2016

Zamawiający:

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY

ul. 3 MAJA 91A, 41-800 Zabrze

Ilość ponumerowanych zapisanych stron oferty: …………

………………………………………….

podpis i pieczątka Wykonawcy

| OFERTA |
| --- |
| Nazwa Zamawiającego | MIEJSKI OŚRODEK KULTURY |
| Siedziba Zamawiającego | ul. 3 MAJA 91A, 41-800 Zabrze |
| Nazwa zamówienia | „Zmiana sposobu użytkowania byłej sali gimnastycznej na obiekt „Małej Sali” (obiekt kultury) w budynku położonym przy ul. Park Hutniczy 11 w Zabrzu (budynek w Kwartale Sztuki) wraz z zabudową infrastruktury technicznej i drogowej – inwestycja prowadzona na terenie dz. Nr 372/35, 425/35, 426/35 w ramach zadania pn.: Termomodernizacja budynku Małej Sali w Zabrzu przy ul. Park Hutniczy 11 – Etap II, część 1” |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |
| Telefon |  |
| faks |  |
| e-mail |  |
| REGON / NIP |  |
| Nazwa banku i numer rachunku bankowego Wykonawcy w przypadku wpłaty wadium przelewem |  |
| Wielkość przedsiębiorstwa | □ mikro □ małe □ średnie □ duże Zaznaczyć właściwe |
| Zobowiązuję się do wykonania ww. zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ, dokumentacji, załącznikach i umowie. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę w wysokości: cena brutto …………………………………………….………………………….……………………………PLN słownie: …………………………………………………………….…………………………………………………, w tym cena netto …………………………………………………..………………………………………………..…PLN VAT ……………………………………..…………PLN, tj. ………………………..…………………….………% Oświadczam, że wybór oferty nie prowadzi / prowadzi* do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego. W związku z tym, że wybór oferty prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, podaję: L.p. Nazwa towaru, którego dostawa będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego Wartość towaru bez kwoty podatku 1. (…) Kwota, o której mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty i czynności Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy i nie będzie podlegać waloryzacji. Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie wskazanym w SIWZ od daty zawarcia umowy. Na wykonany przedmiot zamówienia udzielam gwarancji …….…… (okres gwarancji nie krótszy niż 5 Iat) i rękojmi na ten sam okres licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia. Oświadczam, iż wszystkie osoby wykonujące czynności wskazane przez Zamawiającego w zakresie realizacji zamówienia, tj: - czynności w zakresie robót budowlanych, - czynności w zakresie robót instalacyjnych wodno-kanalizacyjnych i sanitarnych, instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, - czynności w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych, będą zatrudnione na umowę o pracę. Oświadczam, że akceptuję warunki płatności podane we wzorze umowy. Oświadczam, że: Zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń; Jestem w stanie, na podstawie przedstawionych mi materiałów, zrealizować przedmiot zamówienia; Uzyskałem konieczne informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia. Oświadczam, że termin związania niniejszą ofertą obejmuje okres wskazany w SIWZ . Wadium w kwocie ………….. zł zostało wniesione zostało w dniu …….………………… w formie: ………………………………… . W przypadku uznania mojej/naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. Oświadczam, iż przed zawarciem umowy wniosę zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości i na zasadach wskazanych w SIWZ i umowie. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią SIWZ, w pełni akceptuję wszystkie zapisy oraz zobowiązuję się zrealizować zamówienia zgodnie z wymogami i zapisami SIWZ. Oświadczam, że: wykonam zadanie siłami własnymi przewiduję wykonanie zadania przy pomocy podwykonawcy (ów) *: L.p. Zakres zlecany Podwykonawcy. Nazwa i adres Podwykonawcy W przypadku, gdy Podwykonawca jest jednocześnie podmiotem, na zdolnościach technicznych lub zawodowych polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, należy podać: Zakres zlecany Podwykonawcy. Nazwa i adres Podwykonawcy * Niepotrzebne skreślić ………………dnia, …………… ……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy |

Załącznik nr 2 do SIWZ

Zamawiający:

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY

ul. 3 MAJA 91A, 41-800 Zabrze

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

……………………………………………………………………………….…..

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………….……………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 
Zmiana sposobu użytkowania byłej sali gimnastycznej

na obiekt „Małej Sali” (obiekt kultury) w budynku położonym przy ul. Park Hutniczy 11 w Zabrzu (budynek w Kwartale Sztuki) wraz z zabudową infrastruktury technicznej i drogowej – inwestycja prowadzona na terenie dz. Nr 372/35, 425/35, 426/35

w ramach zadania pn.:

Termomodernizacja budynku Małej Sali w Zabrzu

przy ul. Park Hutniczy 11 – Etap II, część 1

ZP/MOK/3/2016 prowadzonego przez, MIEJSKI OŚRODEK KULTURY w ZABRZU

oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w  SIWZ.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w SIWZ na zadanie pn.: 
Zmiana sposobu użytkowania byłej sali gimnastycznej

na obiekt „Małej Sali” (obiekt kultury) w budynku położonym przy ul. Park Hutniczy 11 w Zabrzu (budynek w Kwartale Sztuki) wraz z zabudową infrastruktury technicznej i drogowej – inwestycja prowadzona na terenie dz. Nr 372/35, 425/35, 426/35

w ramach zadania pn.:

Termomodernizacja budynku Małej Sali w Zabrzu

przy ul. Park Hutniczy 11 – Etap II, część 1

ZP/MOK/3/2016

polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

……………………………………………………………………………………………………………………

w następującym zakresie: ……………………………………………………………………………………………………………………,

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 3 do SIWZ

Zamawiający:

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY

ul. 3 MAJA 91A, 41-800 Zabrze

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 
Zmiana sposobu użytkowania byłej sali gimnastycznej

na obiekt „Małej Sali” (obiekt kultury) w budynku położonym przy ul. Park Hutniczy 11 w Zabrzu (budynek w Kwartale Sztuki) wraz z zabudową infrastruktury technicznej i drogowej – inwestycja prowadzona na terenie dz. Nr 372/35, 425/35, 426/35

w ramach zadania pn.:

Termomodernizacja budynku Małej Sali w Zabrzu

przy ul. Park Hutniczy 11 – Etap II, część 1

ZP/MOK/3/2016

prowadzonego przez Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, 
na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki  naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/cych  podmiotuy, na którego/ych zasoby powołuję się 
w przedmiotowym postępowaniu pn.:

Zmiana sposobu użytkowania byłej sali gimnastycznej

na obiekt „Małej Sali” (obiekt kultury) w budynku położonym przy ul. Park Hutniczy 11 w Zabrzu (budynek w Kwartale Sztuki) wraz z zabudową infrastruktury technicznej i drogowej – inwestycja prowadzona na terenie dz. Nr 372/35, 425/35, 426/35

w ramach zadania pn.:

Termomodernizacja budynku Małej Sali w Zabrzu

przy ul. Park Hutniczy 11 – Etap II, część 1

tj.: …………………………………………………………………….………………………………………..………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:

…………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania 
o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 4 do SIWZ

.......................................................                                                 .............................................................

(pieczątka wykonawcy)                                                                                                                  (miejscowość i data)

Zadanie pn.:

Zmiana sposobu użytkowania byłej sali gimnastycznej

na obiekt „Małej Sali” (obiekt kultury) w budynku położonym przy ul. Park Hutniczy 11 w Zabrzu (budynek w Kwartale Sztuki) wraz z zabudową infrastruktury technicznej i drogowej – inwestycja prowadzona na terenie dz. Nr 372/35, 425/35, 426/35

w ramach zadania pn.:

Termomodernizacja budynku Małej Sali w Zabrzu

przy ul. Park Hutniczy 11 – Etap II, część 1

ZP/MOK/3/2016

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH  WYKONANYCH NIE WCZEŚNIEJ NIŻ W OKRESIE OSTATNICH PIĘCIU LAT PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT, A JEŻELI OKRES PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI JEST KRÓTSZY – W TYM OKRESIE

| Lp. | Rodzaj | Wartość | Data i miejsce wykonania | Podmioty, na rzecz których roboty zostały wykonane |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Załączniki:

dowody określające czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty

.................................................................

(pieczęć i podpis wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SIWZ

.......................................................                                                .............................................................

(pieczątka wykonawcy)                                                                                                     (miejscowość i data)

Zadanie pn.:

Zmiana sposobu użytkowania byłej sali gimnastycznej

na obiekt „Małej Sali” (obiekt kultury) w budynku położonym przy ul. Park Hutniczy 11 w Zabrzu (budynek w Kwartale Sztuki) wraz z zabudową infrastruktury technicznej i drogowej – inwestycja prowadzona na terenie dz. Nr 372/35, 425/35, 426/35

w ramach zadania pn.:

Termomodernizacja budynku Małej Sali w Zabrzu

przy ul. Park Hutniczy 11 – Etap II, część 1

ZP/MOK/3/2016

Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego

| Lp. | Imię i nazwisko | Kwalifikacje zawodowe (uprawnienia – nr i zakres) | Uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia | Zakres wykonywanych czynności | Informacja o podstawie do dysponowania wskazaną osobą |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  | uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej | Kierownik budowy |  |
| 2. |  |  | uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych, kanalizacyjnych i wentylacyjnych | Kierownik robót instalacyjnych |  |
| 3. |  |  | uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych | Kierownik robót elektrycznych |  |

.................................................................

(pieczęć i podpis wykonawcy)

Załącznik nr  6

| OŚWIADCZENIE o braku powiązań kapitałowych/lista podmiotów powiązanych kapitałowo |
| --- |
| Nazwa zamówienia | Zmiana sposobu użytkowania byłej sali gimnastycznej na obiekt „Małej Sali” (obiekt kultury) w budynku położonym przy ul. Park Hutniczy 11 w Zabrzu (budynek w Kwartale Sztuki) wraz z zabudową infrastruktury technicznej i drogowej – inwestycja prowadzona na terenie dz. Nr 372/35, 425/35, 426/35 w ramach zadania pn.: Termomodernizacja budynku Małej Sali w Zabrzu przy ul. Park Hutniczy 11 – Etap II, część 1 |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |
| Oświadczam, że(: Nie należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U nr 50, poz. 331 z póź. zm.), z żadnym z wykonawców składających oferty w niniejszym postępowaniu. Albo* Należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U nr 50, poz. 331 z póź. zm.) z następującymi wykonawcami składający oferty w niniejszym postępowaniu: ………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………….. Jednocześnie przedstawiam dowody, że powiązania z ww. wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu. …………………………………………………………………..…………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………. UWAGA - Definicje dotyczące grup kapitałowych, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 nr 50 poz. 331 z późn. zm.), zwanej dalej „uokik”: grupa kapitałowa (art.4 pkt. 14 uokik) – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również przez tego przedsiębiorcę; przedsiębiorca (art. 4 pkt.1 uokik) – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także: osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu, osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13, związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 – na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, przejęcie kontroli (art. 4 pkt. 4 uokik) – rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności: dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami, uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami, członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami, prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę. ………………dnia, …………… ……………………………………… data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci imiennej wykonawcy |

# Footnotes

W rozumieniu zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003r. dotyczącego definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (tekst mający znaczenie dla EOG), Dz. U. L 124 
z 20.5.2003, str. 36-41:

A) Przedsiębiorstwo posiadające status mikroprzedsiębiorstwa w rozumieniu załącznika do zalecenia Komisji

2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (Dz.Urz. UE L 124z 20.05.2003, str. 36): "W kategorii MŚP, mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 osób i którego obrót roczny i/lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR."

B) Przedsiębiorstwo posiadające status małego przedsiębiorstwa w rozumieniu załącznika do zalecenia Komisji

2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (Dz.Urz. UE L 124 z 20.05.2003, str. 36): "W kategorii MŚP, małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 osób i którego obrót roczny i/lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln EUR."

C) Przedsiębiorstwo posiadające status średniego przedsiębiorstwa w rozumieniu załącznika do zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (Dz.Urz. UE L 124 z 20.05.2003, str. 36): "W kategorii MŚP, średnie przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 osób i którego obrót roczny nie przekracza 50 mln EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR.

( Niepotrzebne skreślić.